## Slide 2: Genomgång av Verifiering av tjänsteproducent (VavTP)

## Slide 3: Förberedelser
Egentester (Smoketester)
  Utvärdera mognad innan VavTP startar
Ha resurser tillgängliga för assistans under VavTP
Utföra kommunikationstest av SIT-miljö

## Slide 4: Releasepaket
Laddas hem från Rivta.se och innehåller testsviter och självdeklarationer för att kunna utföra en verifiering

## Slide 5: Testdata
För att kunna genomföra SOAP-testsviter behöver testdata läggas upp i anslutande parts källsystem.
Tänk på att data kan
  Färdas olika vägar i systemet
  Ha olika innehåll
  Ha olika mappningar
Bra testdatainläggning ger bra tester

## Slide 6: Testning
Utför testning i egen testmiljö med SOAP-testsviter som testar av grundläggande funktionalitet i anslutningen.
Granska svaren manuellt för att få ökad täckning.

## Slide 7: Testning i SIT
Utför Validering av informationsmappning i SIT miljön och se till att information hamnar på rätt plats i referensapplikationerna NPÖ och Journalen

## Slide 8: Dokumentera i självdeklaration
Svara på frågorna i självdeklarationen samt dokumentera eventuella avvikelser i avsedda avsnitt.
Det är en självdeklaration per tjänstekontrakt.

## Slide 9: Granskning
Skicka in Självdeklaration och eventuella bifogade testrapporter och loggar till Inera för granskning

## Slide 10
På denna sida finner du mer detaljerad stöttning i din verifiering.
Lycka till